АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул.Центральная, 40, с. Дмитриевка, Бугурусланский район, Оренбургская область, 461604

тел/факс (35352) 5-71-31:dmitrie\_45@mail.ru

21.11.2014 № 20

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

 В соответствии Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  постановлением муниципального образования « Дмитриевский сельсовет» от 18.09.2014 № 14 «  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сети внутрипоселковых

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Специалисту администрации ( бухгалтеру) Дмитриевского сельсовета:

 2.1. При формировании бюджета Дмитриевского сельсовета предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.

 2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

 3. Установить, что в ходе реализации Программ отдельные их мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   Ю.М.Бесчастнов

Разослано: в дело, Райфо, Счетной палате Бугурусланского района, прокуратуре

Приложение

 к постановлению администрации

Дмитриевского сельсовета

Муниципальная программа

«Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

Тел. 8 (35352) 57-1-31, e-mail: dmitrie\_45@mail.ru

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области**

**на 2015-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программыСоисполнитель муниципальной программы | Администрация Дмитриевского сельсовета - отсутствует |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | -обеспечение сохранности дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов  муниципального образования;-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;-улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов  муниципального образования;- качественное и высокоэффективное уличное освещение дорог на территории сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы  | -своевременное и качественное проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог общего пользования местного значения;- подготовка про­ектной документации;- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем уличного освещения дорог. |
| Целевые индикаторы и показателимуниципальной программы  | -протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта, единиц;-количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год) - количество замененных ламп на светодиодные светильники, единиц. |
| Этапы и сроки реализациимуниципальной программы  | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечениемуниципальной программы  | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджета– 7463,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1135,9 тыс. рублей;2016 год – 1265,5 тыс. рублей;2017 год – 1265,5 тыс. рублей;2018 год – 1265,5тыс. рублей;2019 год – 1265,5 тыс. рублей;2020 год – 1265,5 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы  | -увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения;-увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, км.-соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;-будет сформирован современный световой облик сельского поселения |

***Раздел 1.***

***Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.***

В настоящее время протяженность внутрипоселковыхдорог на территории муниципального образования составляет 24.7 километров, в том числе асфальтобенных дорог – 0,7 километра, щебеночных и грунтовых дорог–24,0 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии внутрипоселковыхдорог на территории муниципального образования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения. Оптимальная освещенность способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективноеуличноеосвещениеслужитпоказателемстабильности, способствуетснижениюколичествапроявленийкриминогенногохарактера, являетсявидимымпроявлениемэффективностиработыорганов местного самоуправления.

 В настоящее время система уличного освещения дорог сельского поселения включает в себя свыше 42ед.световых приборов, около 42ед. опор, в том числе линии электропередачи напряжением 220кВ.

Значительный износ сетей наружного освещения дорог и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяютобеспечитьсоответствующийсовременнымнормамуровеньнадежностиработысетей и управления уличным освещением.

Наиболее остро стоит вопрос обустройства уличного освещения на отдаленных территориях.

Необходимо произвести замену светильников на более современные, увеличить их количество, а также повысить энергоэффективности.

***Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.***

 Основной целью Программы является обеспечение сохранности дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов  муниципального образования; увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов  муниципального образования; качественное и высокоэффективное уличное освещение дорог на территории сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- своевременное и качественное проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог общего пользования местного значения;

- подготовка про­ектной документации;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем уличного освещения дорог.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

-протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта, единиц;

-количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год)

- количество замененных ламп на светодиодные светильники, единиц.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются:

- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения;

- увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, км.

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

- будет сформирован современный световой облик сельского поселения.

***Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.***

Включенные в программу основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач улично-дорожной сети муниципального образования «Дмитриевский сельсовет».

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

План реализации основных мероприятий программы в 2015 году приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

***Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.***

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования для реализации мероприятий программы не требуется.

***Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы.***

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 7441,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1135,9 тыс. рублей;

2016 год – 1265,5 тыс. рублей;

2017 год – 1260тыс. рублей;

2018 год – 1260тыс. рублей;

2019 год –1260 тыс. рублей;

2020 год –1260тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

 Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

***Раздел 6. Методика оценки эффективности
 муниципальной программы***

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении N 4 настоящей Программы.

*Приложение 1*

*к муниципальной программе*

***СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта | км |  |  |  |  |  |  |
| 2. | количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год)  | км |  |  |  |  |  |  |
| 3. | количество замененных ламп на светодиодные светильники | единиц | 12 | 12 | 12 | 6 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Приложение № 2* *к муниципальной программе* |

***Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий***

 ***муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджета***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Расходы (тыс. руб.), годы** |
| **2015 год** | **2016** **год** | **2017** **год** | **2018 год** | **2019** **год** | **2020 год** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | «Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской областина 2015-2020 годы» | Администрация Дмитриевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1135,9 | 1265,5 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 7463,4 |
| Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета | Администрация Дмитриевского сельсоветаОбластной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | Администрация Дмитриевского сельсоветаМестный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | Администрация Дмитриевского сельсоветаМестный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

*Приложение № 3*

*к муниципальной программе*

***План***

***реализации муниципальной программы в 2015 году***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета | Администрация Дмитриевского сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения;-увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности. |  |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета | Администрация Дмитриевского сельсовета | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |
|  4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | Администрация Дмитриевского сельсовета | 01.01.2015  | 31.12.2015 |  |

*Приложение № 4*

*к муниципальной программе*

***Методика оценки эффективности
 муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности.

Методика оценки эффективности и результативности МП учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач МП в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

- степень реализации мероприятий*i*-ой подпрограммы;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году*i*-ой подпрограммы;

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, *i*-ой подпрограммы.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях степень реализации мероприятий *i*-ой подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и и внебюджетных источников рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – запланированный объем затрат на реализацию МП;

 – фактический объем затрат на реализацию МП.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,95.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается средней в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,9.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается удовлетворительной в случае, если значение *ЭИС* составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач *i*-й подпрограммы;

 – число показателей (индикаторов) *i*-й подпрограммы;

 – соотношение фактического и планового значения *k*-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач *i*-й подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП):

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач МП в целом;

 – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Общая эффективность и результативность МП определяется по формуле:

, где

*N*– число подпрограмм МП.

Общая эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,9.

Общая эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,8.

Общая эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение *РП* составляет не менее 0,7.

В остальных случаях общая эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.