АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДМИТРИЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № _____

Об   утверждении «Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 « Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов; Генеральным планом МО « Дмитриевский сельсовет», администрация МО « Дмитриевский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2018-2022 годы.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://adm-dmitrievka.ucos.ru/ и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования                                                    Н.Ф.Марчук

Разослано: в дело, администрацию Бугурусланского района, Бугурусланской

межрайонной прокуратуре

Приложение к

постановлению администрации

Дмитриевского сельсовета

от ___________  №  ____

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования  Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы» |
| 1.2. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.11. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области зарегистрирован в Минюсте 06.04.2012г. Решение Совета депутатов муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области от 28.04.2014 года№ 74 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области». |
| 1.3. | Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области. Адрес: 461604, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Дмитриевка, ул. Центральная д.40 |
| 1.4. | Цели и задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области. - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области; - условия для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| 1.5. | Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; -протяженность пешеходных дорожек; -обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; -количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; -обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| 1.6. | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения: Протяженность главных улиц – 7,54 км Протяженность основных улиц – 4,41 км Протяженность второстепенных улиц – 4,87 км Протяженность проездов - 1,78км Протяженность поселковых дорог – 3,92 км Доля протяженности внутрипоселковых дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, 100 %. |
| 1.7. | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2022 годы, в 2 этапа: 1 этап – с 2018по 2020 годы; 2 этап – с 2021 по 2022 годы. |
| 1.8. | Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 – 757,95 тыс. рублей в 2019 – 824,34 тыс. рублей в 2020 – 300 тыс. рублей в 2021 – 300 тыс. рублей в 2022- 300 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| 1.9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2033году предполагается: - развитие транспортной инфраструктуры; - развитие транспорта общего пользования; -развитие сети дорог муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района; - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; - повышение безопасности дорожного движения. |

Основание для разработки Программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ) программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа (далее - Программа) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа.

Перечень мероприятий должен включать мероприятия, которые предусмотрены также:

- государственными и муниципальными программами;

- стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана);

- планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта;

- договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных планов поселения, городского округа и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации (далее - Транспортная  стратегия РФ)  на период до 2030 г., утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 11.06.2014 № 1032-р «О внесении изменений в Транспортную стратегию РФ, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р», выделяются следующие виды транспорта:

1. железнодорожный;

2. автомобильный (в т.ч. транспорт общего пользования);

3. воздушный;

4. внутренний водный;

5. морской;

6. городской наземный электрический (трамвайный, троллейбусный);

7. метрополитен.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения городского поселения в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения (п. 7).

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области на 2018-2022 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями следующих Нормативных правовых актов и документов, с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Постановление Правительства  Российской Федерации (далее -  Постановление Правительства  РФ) от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством РФ к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2014 № 1032-р «О внесении изменений в Транспортную стратегию РФ, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р»;

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 гг.), утв. Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001

№ 848;

- Приказ Минтранса России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- Приказ Минтранса России от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Приказ Минстроя России от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

-Приказ Министерства экономического развития РФ от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ РФ»;

- ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

- ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» (издан на основании распоряжения Росавтодора от 17.02.2012 № 49-р);

\- ОДМ 218.4.007-2011 «Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» (издан на основании распоряжения Росавтодора от 15.11.2011               № 871-р);

-  Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 165-р «О Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 г. (с изменениями и дополнениями)»;

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2016 г.                 № 82-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п» утверждена Схема территориального планирования Оренбургской области;

- Постановление Правительства Оренбургской области от 28.12.2011 года №1272-п « Об утверждении плана мероприятий   Правительства Оренбургской области по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года на территории Оренбургской области»;

- Закон Оренбургской области от 16.12.2015 года №3550/990-V-ОЗ «О реализации государственных полномочий Оренбургской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» ( принят Законодательным собранием Оренбургской области 2 декабря 2015 года);

- Постановление Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 года №313-п « Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области»;

- Решение Совета депутатов от 28.04.2014 № 74 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области»;

- Решение Совета депутатов от 12.12.2016 № 38 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области»;

- Решение Совета депутатов от 08.07.2015 № 102 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области».

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

- Анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры.

  - Анализ положения муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области в структуре пространственной организации Российской Федерации.

Дмитриевский сельсовет находится в северо-западной части Бугурусланского района. На территории поселения расположены три населенных пункта: административный центр с. Дмитриевка, с.Мордовский Бугуруслан, с. Савруша. Село Дмитриевка расположено в 30 км от районного центра г. Бугуруслана и в 390 км от областного центра г. Оренбурга.

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге IVкатегории « Подъезд к селу Дмитриевка», далее по автодороге  III категории « Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск».

Границы муниципального образования СП Дмитриевский сельсовет утверждены Законом Оренбургской области « О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Бугурусланский район Оренбургской области» ( принят постановлением Законодательного собрания Оренбургской области от 16.02.2005 года №1895).

На севере муниципального образование граничит с территорией Северного района, на востоке с Аксаковским и Пронькинским  сельсоветами Бугурусланского района, на юге с Михайловским и Благодаровским сельсоветами Бугурусланского района, на западе с Самарской областью.

Общая площадь муниципального образования 13,9 тыс. га, что составляет 4,5 % от территории Бугурусланского района.

Населенные пункты Дмитриевского сельсовета организованы в начале 19 века. По переписи 1833 г. в селе Дмитриевка проживало 127 человек, из-за высокой смертности и низкой продолжительности жизни естественный прирост населения был незначительным.

Перечень дорог муниципального образования Дмитриевский  сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  Дмитриевский  сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

Таблица №1

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего, м | В том числе с твердым покрытием, км | Всего мостов, шт./п.м |  | Катего-рия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 56:07:0000000:2960 | Сооружение дорожного транспорта | 3759 | - | - | - | - |
| 2. | 56:07:2501001:568 | Сооружение дорожного транспорта | 7980 | - | - | - | - |
| 3. | 56:07:0502001:104 | Сооружение дорожного транспорта | 2370 | - | - | - | - |

Населенные пункты муниципального образования связаны с районным и областным центром автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, которые составляют основу транспортного каркаса сельского совета: Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск (III категория), подъезд к с. Дмитриевка (IV категория), Дмитриевка-Савруша ( V категории).

По территории муниципального образования организован пассажирский маршрут Бугуруслан-Дмитриевка-Савруша. Автобус ходит 1 раз в неделю туда и обратно.

У населения муниципального образования в собственности находятся индивидуальные легковые автомобили, мото-велотранспорт 214, в том числе 90 в с. Дмитриевка, 90 в с. Мордовский Бугуруслан и 34 в с. Савруша.

На территории населенных пунктов нет специализированных авто-транспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.

Положительной стороной состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования является доступная транспортная связь с областным и районным центром, а так же соседними сельсоветами.

Отрицательной стороной является отсутствие объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО). Улицы имеют грунтовое и песчанно-гравийное покрытие, требуется реконструкция дорог.

Хозяйственная сфера  муниципального образования  Дмитриевский  сельсовет представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством. На территории сельского совета производством сельскохозяйственной продукции занимается ООО «Дмитриевское Агро» и индивидуальные пред-принимали. Специализация ООО смешанное производство. Предприятие занимается выращиванием зерновых и масленичных культур, имеется поголовье КРС в 650 голов и 5лошадей. На предприятии работает 52 человека. в 2016 г.

На территории сельского поселения находится три объекта здравоохранения ФАП в с. Дмитриевка, ФАП с. Савруша, ФАП с. Мордовский Бугуруслан на 30 посещений в смену. Здания находится в неудовлетворительном состоянии, требуется ремонт.

Помимо здравоохранения важным индикатором развития социальной системы территории является образование. На территории муниципального образования расположены три объекта образования: Дмитриевская средняя школа на 192 места, обучаются 65 учеников, Мордбугурусланская основная школа на 148 мест, обучаются 26 учеников, детский сад на 18 мест.

Мощности существующих школ в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области удовлетворяют потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников (с учетом всех населенных пунктов).

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области установлены радиусы доступности объектов образования:

– радиус доступности школы покрывает 70 % жилой застройки с. Дмитриевка, 50% с. Мордовский Бугуруслан,

– радиус доступности детского сада покрывает около 70% с. Дмитриевка.

На территории населенных пунктов сельского поселения имеются объекты культурно-досугового и спортивного назначения:

– сельский дом культуры с. Елатомка на 100 мест с библиотечным фондом из 6186 томов;

- клуб с. Мордоский Бугуруслан на 55 мест с библиотечным фондом из 5910 томов

Объектов спортивного направления на территории муниципального образования нет.

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельского поселения развита недостаточно.

Сеть объектов торговли насчитывает 4 магазина продовольственных и непродовольственных товаров.

Для учащихся и дошкольной группы работают школьные столовые.

Объектов общественного питания и бытовых услуг нет.

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Дмитриевского сельского совета, почтовое отделение связи в с. Дмитриевка и с. Мордовский Бугуруслан.

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся: кладбища традиционного захоронения (все населенные пункты).

1.2.1.  Характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования Елатомский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Территория Дмитриевского сельсовета в геолого-геоморфологическом отношении принадлежит к Восточно-Европейской платформе к части Волго- Уральской антеклизы. На Волго-Уральском поднятии кристаллический фундамент относительно приподнят, мощность осадочных пород невелика. Рельеф территории – холмистые равнины Заволжья и Предуралья, важнейшей особенностью является асимметрия ( разная крутизна) склонов водоразделов. Южные склоны круче и сильнее расчленены, чем северные. Типичной формой поверхности являются сырты- выпуклые водораздельные увалы.

Климат территории сельского совета отличается континентальной сыростью. Средние температуры в январе -14…-17градусов, а иногда отпускается до -43…-45 градусов. Морозы часто сопровождаются сильными ветрами. Самый жаркий месяц лета- июль, со средними температурами +19…+22 градуса, иногда жара достигает +40 градусов. Особенно сильная жара устанавливается при проникновении горячего воздуха из Казахстана и Средней Азии.

Среднегодовое количество осадков на территории Бугурусланского района ( в том числе Дмитриевского сельсовета) около 430мм, это показатель один из самых высоких показателей в Оренбургской области.

Застроенные территории населенного пункта в основном имеют сложную смешанную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель и невысокой плотностью застройки.

В настоящее время  муниципального образования Дмитриевский  сельсовет занимает территорию с жилой застройкой, представленной одноэтажными 1- 2,3 квартирными жилыми домами с различными по площади земельными участками.

Жилищный фонд сельского совета составляет 18463 тыс. кв. м общей площади. В том числе по с. Дмитриевка 7,8 тыс.кв.м, по с. Мордовский Бугуруслан 7,4 тыс.кв.м, по с. Савруша 3,3 тыс.кв.м. Он представлен в основном одноэтажными одноквартирными деревянными и кирпичными домами.

Жилищный фонд частично благоустроен. Централизованным водопроводом оборудовано около 80% жилья в с. Дмитриевка и с. Савруша. Центральным газоснабжением оборудовано практически все жилье населенных пунктов. Центральным отоплением обеспечены объекты соцкультбыта с. Дмитриевка.

В настоящее время в муниципальном образовании числится 366 домовладений, средний состав семьи 2,5 человека.

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью жилья составляет 17,8 кв.м/чел. 20% от общей площади жилых помещений  составляют многоквартирные дома , 80% приходится на индивидуальные жилые дома.

Наибольшую долю жилищного фонда 51 % занимают дома с износом до 65 %.

Дома со степенью износа свыше 65 % занимают 9,9 %.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты культурной сферы;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты трудовой занятости населения.

Учитывая компактность территории поселения, потребность внутри поселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке.

Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси, межрегиональные перемещения, на более удаленные расстояния, осуществляются железнодорожным транспортом. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы поселка, осуществляется преимущественно автотранспортом.

  - Характеристика  функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Внешний и общественный пассажирский транспорт

Транспортные внешние и внутренние связи осуществляются посредством автомобильных дорог общего пользования регионального значения III технической категории Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск и межмуниципального значения технической категории IV подъезд к с. Дмитриевка и V техническая категория- автомобильная дорога Дмитриевка-Савруша.

С целью повышения комфортности жизни населения во всех населенных пунктах сельского поселения предусмотрены теплые павильоны для пребывания пассажиров.

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся улично-дорожная сеть с учетом направления перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-87* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и гл. 3.5 Нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезды

Деление по категориям приведено в таблице 2.

Сохраняемая улично-дорожная сеть населенных пунктов

Таблица 2

| Наименование улицы, дороги |  | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Дмитриевка |  |  |  |
| Ул. Центральная |  | Главная улица | 1,73 |
| Въезд в село( статус улицы) |  | Главная улица | 0,20 |
| Ул. Заречная |  | Главная улица | 0,20 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 3,35 |
| Пер.1 переулок |  | Второстепенная улица | 0,46 |
| Пер.2 переулок |  | Второстепенная улица | 0,31 |
| Пер.3 переулок |  | Втростепенная улица | 0,29 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 1,06 |
| Общая протяженность проездов |  |  | 0,63 |
| Общая протяженность поселковых дорог: |  |  | 1,13 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  | 4,95 |
| Село Савруша |  |  |  |
| Ул. Центральная | Главная улица |  | 1,54 |
| Въезд в село ( статус улицы) | Главная улица |  | 0,25 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 1,79 |
| Улица Новая Основная улица |  |  | 0,27 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 0,27 |
| Пер. Заречный Второстепенная улица |  |  | 0,46 |
| Пер.№ 2 Второстепенная улица |  |  | 0,42 |
| Общая протяженность второстепенных улиц |  |  | 0,88 |
| Общая протяженность проездов |  |  | 0,10 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  | 3,04 |
| Село Мордовский Бугуруслан |  |  |  |
| Ул. Центральна | Главная улица |  | 2,8 |
| Въезд в село ( статус улицы) | Главная улица |  | 0,68 |
| Без названия ( от улицы Центральная до улицы Нагорная) | Главная улица |  | 0,24 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 3,62 |
| Ул. Дектяревка | Основная улица |  | 0,89 |
| Ул. Школьная (от границы села до центра) | Основная улица |  | 1,8 |
| Ул Нагорная | Основная улица |  | 1,7 |
| Без названия | Основная улица |  | 0,47 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 4,14 |
| Ул Подлесная | Второстепенная улица |  | 0,56 |
| Ул Родина | Второстепенная улица |  | 0,73 |
| Ул Сладкая | Второстепенная улица |  | 0,54 |
| Ул Слободка | Второстепенная улица |  | 0,67 |
| Ул Школьная ( от центра до улицы Слободка) | Второстепенная улица |  | 0,27 |
| Общая протяженность второстепенны улиц: |  |  | 2,93 |
| Общая протяженность проездов: |  |  | 1,05 |
| Общая протяженность поселковых дорог: |  |  | 2,79 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  | 14.53 |

  - Характеристика сети дорог Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области.

    - Параметры дорожного движения

(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери).

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина поперечного профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная. Для приведения их в соответствие с нормативными требованиями необходимо по всей протяженности главных улиц изменить (в соответствии с минимальным пределом) ширину улиц в красных линиях  не менее 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц непостоянна. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормативными требованиями необходимо по всей их протяженности изменить (в соответствии с минимальным пределом) ширину улиц в красных линиях не менее 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 3.

Показатели планируемой улично-дорожной сети населенного пункта

Таблица 3

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Село Дмитриевка |  |
| Главные улицы | 0,25 |
| Основные улицы | 0,15 |
| Проезды | 1,00 |
| Поселковые дороги | 0,03 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,43 |
| Село Савруша |  |
| Главные улицы | 1,10 |
| Основные улицы | 0,13 |
| Жилые улицы | 0,46 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,69 |
| Село Мордовский Бугуруслан |  |
| Главные улицы | 0,23 |
| Основные улицы | 1,10 |
| Жилые улицы | 0,55 |
| Проезды | 0,19 |
| Поселковые дороги | 0,76 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,83 |

Дорожно - транспортная сеть  Дмитриевского  сельсовета состоит из дорог, предназначенных для не скоростного движения.

В таблице № 4 приведен перечень дорог Дмитриевский сельсовет, которые расположены в границах населенного пункта, в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20-40 км/ч.

Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Перечень дорог Дмитриевский  сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

Таблица №4

| №п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Категория дороги | Свидетельство №/дата | Протяженность дороги, п. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Дмитриевка | Сооружение дорожного транспорта ул. Центральная, пер. Заречный, пер.1,пер.2, пер.3 | Земли населенных пунктов | 56-АВ 455356 выдано 18.07.2014 | 2370м |
| 2 | С. Мордовский Бугуруслан | Сооружение дорожного транспорта ул. Центральная, ул Нагорная, ул. Сладкая, ул Школьная, ул. Родина, ул Подлесная, ул Дектяревка, ул Слободка | Земли населенных пунктов | 56-АВ 155357выдано 18.07.2014 | 7980м |
| 3 | С. Савруша | Сооружение дорожного транспорта ул. Центральная, пер. Заречный, пер.2, ул Новая | Земли населенных пунктов | 56-АВ 155358 выдано 18.07.2014 | 3759 |
| Итого: |  |  |  |  | 14109м |

Развитие транспортной системы Дмитриевского  сельсовета является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в Дмтриевском сельсовете.

Общая протяженность дорог по Дмитриевскому  сельсовету составляет 14109 м, в грунтовом исполнении.

С учетом уровня автомобилизации на расчетный период согласно п.11.3 СНиП 2.07.01-89* при норме обеспеченности на 1000 жителей по сельскому поселению составит:

– легковых автомобилей – 417единиц (из них ведомственной принадлежности – 3 единицы).

Из них:

С. Дмитриевка – 168единиц;

С.Савруша– 84 единиц;

С. Мордовский Бугуруслан – 178 единицы.

– мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов – 178 единиц.

В том числе:

С. Дмитриевка– 72 единицы;

С. Савруша –36 единиц;

С. Мордовский Бугуруслан–70 единиц.

Для обслуживания данного количества транспортных средств, в соответствии с п. 11.26, п.11.27 СНиП 2.07.01-89*,  необходимо строительство СТО на 3 поста и АЗС на 1 топливораздаточную колонку.

Проектом предлагается строительство: с. Дмитриевка

– СТО на 2 поста к югу от границы села в непосредственной близости от дороги межмуниципального значения  (0,30га);

– АЗС на 1 топливораздаточную колонку в районе планируемой СТО (0,17га).

С. Мордовский Бугуруслан

- СТО на 1 пост в СЗЗ планируемых объектов сельскохозяйственного назначения ( мехсектора, склада ГСМ) (0,37га)

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Размещение автопарковок для легковых автомобилей в границах сельского поселения предусмотрено в общественно-деловой, жилой, производственной зонах и зоне рекреационного назначения.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

В связи с отсутствием малоэтажной застройки на территории сельского поселения капитальные сооружения для постоянного хранения индивидуального автотранспорта не предусмотрены.

    - Оценка качества содержания дорог.

Дороги на территории Дмитриевского  сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области находящегося в муниципальной собственности,

Обслуживание дорог осуществляется администрацией  Дмитриевского сельсовета  с привлечением подрядных организаций по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных дорог на  территории Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области.

В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог, включающие в себя работы по ремонту автомобильных дорог (отсыпка гравием, ямочный ремонт);

- Расчистка дорог от снега в зимний период;

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

  - Характеристика работ транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества.

Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Внутри поселковый общественный транспорт в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет отсутствует.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселка  муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет не предусмотрены.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения, составляют 3 % от общего количество автомобилей в поселении.

Механизированная уборка.

Механизированная уборка дорог местного значения осуществляется на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Ручная уборка отсутствует.

    - Состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Удовлетворительное.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 2016 года, согласно данным РЭО ГИБДД УМВД России по Бугурусланскому району, на территории Дмитриевского сельсовета не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 5.

| №п/п | Показатель | Количественный показатель по муниципальным образованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Всего ДТП, в том числе: | - |
| 1.1. | По вине водителей | - |
| 1.2. | По вине пешеходов | - |
| 2. | Всего погибло людей, в том числе: | - |
| 2.1. | Детей | - |
| 2.2. | Ранено | - |
| 2.3. | Из них детей | - |
| 2.4. | Пешеходов | - |

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную организацию муниципального образования Дмитриевский сельсовет и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.

Внешние перевозки осуществляются по междугородним и пригородным маршрутам.

Планировочная структура и сеть транспортных дорог складывалась по мере развития муниципального образования Дмитриевский  сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.

В муниципальном образовании Дмтриевский сельсовет Бугурусланского района планируются обустроить пункты остановочных площадок, возможные места парковок населения, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции улиц.

Важным элементом развития муниципального образования Дмитриевский сельсовет необходимо уделить развитию уличной сети.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна.

По своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения и нуждается в реконструкции и капитальном ремонте.

Сеть автомобильных дорог связывает все населенные пункты муниципального образования Дмитриевский сельсовет, однако, состояние внешних автодорог в целом неудовлетворительное.

Предлагаемые проектные решения учитывают предложения Схемы территориального планирования  муниципального образования Елатомский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.

Предусмотрены следующие мероприятия:

С. Дмитриевка

В границах населенного пункта

– упорядочение существующей улично-дорожной сети, в том числе строительство фрагмента основной улицы протяженностью 0,15 км;

– строительство участка главной улицы к северу от существующей границы села-0,25 км;

– организация дополнительных проездов в районе общественного центра с целью обеспечения противопожарных и градостроительных требований-1,00км;

- строительство подъезда к пункту приема вторичного сырья – 0,03км;

- упорядочение пешеходных связей.

За границами  населенного пункта:

– строительство подъезда к пожарному пирсу – 0,22 км;

– строительство подъезда к планируемой свалке ТБО – 0,03км;

– строительство подъезда к планируемым производственным объектам сельскохозяйственного назначения-0,25 км;

С. Савруша

В границах населенного пункта:

– упорядочение существующей улично-дорожной сети, в том числе строительство фрагментов главных и основных улиц общей протяженностью 1,23 км;

– развитие улично-дорожной сети за счет организации жилой улицы в южной части села- 0,46км;

– упорядочение пешеходных связей.

За границами населенного пункта

- строительство подъезда к планируемым очистным сооружениям – 0,40 км

С. Мордовский Бугуруслан

В границах населенного пункта:

– упорядочение существующей улично- дорожной сети, в том числе строительство фрагментов жилых улиц и проездов протяженностью 0,74 км;

- развитие улично-дорожной сети за счет строительства основных улиц в северо-западном и северном направлении относительно жилой стройки- 1,10 км

.

За границами  населенного пункта:

– строительство подъезда к планируемому водозабору – 0,20 км;

– строительство подъездов к объектам сельскохозяйственного назначения (производственной зоны) – 0,32 км;

- строительство участков главной улицы ( части дороги регионального значения, включенной в границы населенного пункта- 0,23км;

- строительство подъезда к планируемому водозабору – 0,32 км;

- строительство подъездов к объектам сельскохозяйственного назначения ( производственной зоны)- 0,50км;

-строительство подъезда ( части) к планируемому пирсу- 0,22 км;

- упорядочение пешеходных связей.

За границами населенного пункта.

- строительство подъезда к планируемым очистным сооружениям- 0,40 км;

- строительство подъезда( части) к планируемому пирсу- 10км.

  - Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Решение Совета депутатов от 28.04.2014 № 74 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области»;

7. Генеральный план МО « Дмитриевский сельсовет»;

8. Решение Совета депутатов от 12.12.2016 № 38 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области».

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно - правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 ФЗ от 29.12. 2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г.), а также п. 8 ст. 8 от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 ст. 1от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории муниципального образования Елатомский сельсовет Бугурусланского района, из муниципального бюджета и областного бюджета в виде субсидий в долевом соотношении.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключаемым по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройств, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенным по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет

в 2018 –757,95 тыс. рублей

в 2019 – 824,35тыс. рублей

в 2020 – 300тыс. рублей

в 2021 – 2022 по 300 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе.

Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Расходы на реализацию Программы представлены в разделе V Программы.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРИОРИИ И ХАРАКТЕР ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  НА ТЕРИТОРИИ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛАТОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования муниципального образования Елатомский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

Прогноз развития поселения Прогнозные темпы экономического развития  муниципального образования муниципального образования Дмитриевский  сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области указаны в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Елатомский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.

Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На расчетный срок развитие улично-дорожной сети не предусмотрено. Необходима реконструкция существующих улиц: пер. Боевой, ул. Набережная.

Развитие социальной сферы напрямую зависит от демографических процессов и роста численности населения.

По состоянию на 01 октября 2017 года на территории сельсовета  зарегистрированы 827 человек, из них в  с. Дмитриевка -361 человек, с. Мордовский Бугуруслан –375 человек, с. Савруша -91, в том числе граждан  трудоспособного возраста 401 человек, трудоустроены на территории Дмитриевского сельсовета - 123 человека, в основном это социальная сфера  и  сельхозпроизводство, ИП, КФХ, ЛПХ, работающие за пределами территории Дмитриевского сельсовета - 62 человека, инвалидов - 28 человек, пенсионеров – 199 человек, детей до 18 лет – 126 человек, в том числе 91 детей дошкольного возраста, многодетных семей – 25 (в них детей - 83),  семей с детьми инвалидами – 3(3 ребенок), опекунских (приемных) семей – 5, в них детей – 7.

Демографическая ситуация  на территории сельсовета за 9 месяцев 2017 года : родилось - 5 детей, умерло – 9 человек.

Миграционная ситуация за 9 месяцев 2017 года : прибыло - 28 человек, убыло-43 человек

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить незначительное снижение  постоянно проживающего населения до 355  человек в с. Дмитриевка, до 370 человек в с. Мордовский Бугуруслан. По с. Савруша население остается на прежнем уровне.

2.2. Прогноз транспортного спроса муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.

Основными транспортными артериями в  муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть.

Количество и протяженность внутрирайонных и межрайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

В целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активное население пользуется личным транспортом.

Относительно стабильная демографическая ситуация в  муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет не планируется.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока.

Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов.

Обследование пассажиропотоков проводится в Соответствии с действующими нормативными документами.

2.2.1. Прогноз характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, городского округа.

В связи с отсутствием предприятий на территории поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет не претерпит существенных изменений.

Основным видом транспорта, в границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан.

  - Прогноз развития дорожной сети муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет:

- качественного содержания;

- осуществления контроля за перевозкой грузов;

- инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- повышения качественных характеристик дорожных покрытий и безопасности дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог;

- применения новых технологий и материалов;

- разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Строительство новых дорог не планируется.

В результате реализации Программы планируется достижение следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных внутри поселковых дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

- содержание внутри поселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- ремонт внутри поселковых дорог общего пользования местного значения.

- проведение паспортизация безхозяйных участков дорог;

- проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов муниципального образования;

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с  незначительным ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

При рассмотрении принципиальных вариантов муниципального образования Дмитриевксий сельсовет Бугурусланского района развития транспортной инфраструктуры  необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценария развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий.

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

  - Варианты развития транспортной инфраструктуры.

Вариант 1 (базовый).

Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный).

На территории  муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста.

Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный).

На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста.

Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей (индикаторов).

  - Укрупненная  оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры, а также сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого варианта с базовыми показателями, за которые могут быть приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры или состояние транспортной инфраструктуры в период реализации программы (без учета реализации предлагаемых в рамках программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры).

Целевые индикаторы и показатели Программы

Таблица №6.

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 15,2 | 15,2 | 16,9 | 18,6 | 20,05 |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность тротуаров | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Развитие транспорта на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области и органов государственной власти  Оренбургской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р.

4.1.  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Мероприятия по строительство новых автодорог период реализации Программы не предусматриваются.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов  в период реализации Программы не предусматриваются.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должен быть разработан с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения.

Таблица №7.

| Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество | Срок реализации | Стоимость | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог местного значения | тыс.км | 14,1 | 2018-2022 | 2547 | Администрация Дмитриевского сельсовета |
| Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | тыс.км. | 6 | 2018-2022 | 1315 | Администрация Дмитриевского сельсовета |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПОЛОГАЕМОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Расходы программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит в 2018 году – 757,95 тыс. руб.;

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Дмитриевский  сельского поселения Бугурусланского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Дмитриевского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2022 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения на уровне средних по району.

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения представлена в таблице 8.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-07(08)-2014.

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

- определение на основе объектов-аналогов.

Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Таблица № 8

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1. | Сооружение дорожного транспорта | км | 20,05 | Протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения | 2017-2022 | 1315 | - | - | 1315 | - |
|  | Сооружение дорожного транспорта | % | 100 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | 2017-2022 | 2547 | - | 2546,89 | 0,11 | - |

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  МО СП/ГП составляет 4 000 тыс. руб., без учёта объектом финансируемых вне государственного бюджета.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

- ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ (ИНЫФЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРКУТУРЫ  ПРЕДПОЛОГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры Дмитриевского сельсовета  на 2017 - 2022 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования Елатомского сельсовета на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице № 9.

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица № 9

| № п/п | Наименование объекта | Вид транспорта | Источник мероприятия | Цель | Оценка социально- экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспеченность транспортного обслуживания населения | Общественный | активизация развития пассажирских перевозок | повышение комфорта и удобства поездок | уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог |

Социально - экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети муниципального образования выражается в следующем:

- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог;

- экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;

- снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и организаций городского округа;

- обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным городским маршрутам.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации программы. Критериями оценки являются: эффективность, результативность, финансовое исполнение.

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе реализации Программы и финансовых затрат, связанных с её реализацией.

Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы. Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утверждённых на очередной финансовый год.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯЧ, СТРОИТЕЛЬСВА, РЕКОНСЬТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРИТОРИИ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛАТОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Вверификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования.

Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

- УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

8.1. Ответственные за реализацию Программы.

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Ответственным за реализацию Программы является лицо, назначаемое постановлением главы администрации муниципального в соответствии с установленным порядком.

Основными функциями администрации  муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов Местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального образования и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых функций администрация  муниципального образования Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем транспортной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района.

8.2. План график работ по реализации Программы.

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется поэтапно:

1 этап: 2018- 2020 гг.;

2 этап: 2021 - 2022 гг.;

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах  Оренбургской области.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также  анализ выполнения мероприятия по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем  транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

На  основе результатов мониторинга выполнения Программы администрации  муниципального образования Дмитриевский сельсовет Бугурусланского района формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы.

Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района.

  - Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующие Постановления  администрации  Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района, которым утверждена Программа.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.

Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения по корректировке Программы и представляют их для утверждения в установленном порядке.

План проведения мониторинга, оценки и корректировки Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

Таблица №10

| №п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг по основным индикаторам и целевым показателям | Ежегодно | Администрация Дмитриевского сельсовета | Годовой отчет об итогах мониторинга реализации Программы |
| 2 | Круглый стол по обсуждению результатов мониторинга | Ежегодно | Администрация Дмитриевского сельсовета | Рекомендации по корректировке текущих плановых документов |
| 3 | Оценка реализации Программы комплексного развития | Не чаще чем один раз в три года | Администрация Дмитриевского сельсовета | Сводные рекомендации по корректировке разделов Программы |
| 4 | Программная сессия | Не чаще чем один раз в три года | Администрация Дмитриевского сельсовета | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (с изменениями) |
| 5 | Утверждение откорректированной версии «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» | В случае корректировки разделов Программы | Администрация Дмитриевского сельсовета | Утвержденная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (с изменениями) |